[image: image1.jpg]/’Alé‘Aﬂlé’MO

CAROLINE
TAVERNE




CONTRATO  DISEÑO PAISAJISMO
Sector Laguna
Fundo Santa Sofía
Estimados Ximena y Enrique, 
Tengo el agrado de enviar a Uds. el presupuesto de honorarios de Paisajismo del Sector Laguna.
Éste considera el diseño de 2.500 m2 , según los lineamientos del Master Plan, e incluye:
1. Diseño Paisajístico de las áreas de:

1.1 Estar muelle

1.2 Mirador

1.3 Camino periférico

1.4 Borde acuático plantado
2. La propuesta de diseño contempla  dentro de su desarrollo los ítems que se detallan a continuación:
2.1  Ubicación y forma de la laguna
2.2  Ubicación, caracterización y especificación de caminos.

2.3  Selección vegetal, árboles, arbustos, flores y cubresuelos.

2.4  Diseño y especificación de pavimentos.

2.5  Diseño de detalles constructivos menores.

2.6  Especificación o diseño de mobiliario, tales como  asientos, basureros,   etc.

3. La entrega final del diseño propuesto constará de los siguientes documentos:
3.1. Memoria de Proyecto

3.2. Planimetría

3.2.1. Planta General.

3.2.2. Plano de Plantación.

3.2.3. Plano de Trazado.

3.2.4. Plano de Detalles

3.3. Especificaciones técnicas

3.4. Cubicaciones
El proyecto de diseño paisajístico se desarrollará en base a las siguientes etapas:

1 ª  Semana: Desarrollo de anteproyecto y primera corrección.

2ª  Semana: Desarrollo de proyecto y segunda corrección.
3ª  Semana: Desarrollo de proyecto y entrega propuesta definitiva.

Valor:  UF 32 Libre de Impuestos.
Forma de pago: 40% al aceptar el presupuesto



 60% contra entrega

*En caso de existir un atraso superior a 10 días hábiles en la entrega de los documentos finales se hará efectiva  una multa de UF 4 diarias.
Atte.,
CarolineTaverne

Diseñadora Paisajista

U de Chile

                                                                          

 
Santiago, 19 de febrero 2014
Paisajismo CarolineTaverne, carolinetaverne@gmail.com, 08 4512615 – 02 2212 1620, Las Condes.

